2022年黄埔区公园及广场技术咨询服务项目

采购需求书

一、项目概况：

（一）本采购项目为2022年黄埔区公园及广场技术咨询服务项目，确定一家中标供应商，为采购人提供公园及广场技术咨询服务，服务范围包括采购人负责的40个公园、1个广场及后期新接管的公园及广场，采购人现管辖范围内的40个公园、1个广场日常管理总面积约375万平方米。

（二）本项目采购预算为1200000.00元（其中2023年拟安排预算为600000.00元，2024年拟安排预算为600000.00元）。

（三）本项目服务期为2年（24个月），服务期内，合同一年一签。本项目服务期间，采购人将按招、投标文件内容对中标供应商进行考核。如遇国家法律法规或上级政策变动而终止本项目，采购人将不承担任何责任。

（四）本项目按采购人服务工作内容及要求，采取包工包料包质量包安全文明作业的总价包干形式承包任务。投标人的投标报价应包含项目管理服务期限内的各项管理费、工具机械费、运输费、作业车辆燃油费用、人员工资、加班费、突发性作业费、劳保费、福利费、保险费、风险金、税费、不可预见费和利润等全部费用，采购人不再额外支付调整。

（五）本次采购不接受联合投标的方式、不允许转包。

二、总体要求：

中标供应商应坚持“科学、规范、诚信、实事求是”的原则，做好采购人管辖范围内40个公园和1个广场的核量统计、检评、新接管公园的验收核量等技术咨询工作；参与对维护服务单位的绿化养护、卫生保洁、设施维护、安全巡查、除四害、白蚁防治等工作进行监督巡查，参与对维护服务单位的服务质量进行月度检评、提供专业分析及提出整改措施；参与公园例会；组织专业培训；参与审核维护服务单位的支付资金申请等工作。具体服务工作要求如下：

（一）采购人管辖范围内的公园及广场的工程量核实。

负责完成合同期内采购人管辖的所有公园及广场工程量的核实工作，其中提交的核实资料包括但不限于以下：

核实总表（各个公园总面积、绿地面积、绿地率、绿化覆盖率等）、核实明细表（公园总面积、绿地面积、水体面积、陆地面积、园路及铺装场地面积、园建数量及面积等）；新旧维护服务单位移交时需提供中标供应商、移交单位、接收单位三方盖章确认的维护交接说明书、交接核实明细表，并做好现场移交记录（含现场照片）。

（二）建设单位新建公园终验移交的工程量核实，以建设单位实际移交公园工程项目为准。其中提交的核实资料包括但不限于以下：

核实总表（各个公园总面积、绿地面积、绿地率、绿化覆盖率等）、核实明细表（公园总面积、绿地面积、水体面积、陆地面积、园路及铺装场地面积、园建数量及面积、乔灌木品种及数量等），并做好现场移交记录（含现场照片）。

（三）涉及绿地占用、树木迁移等行政审批的工程量核实，其中提交的核实资料包括但不限于以下：

核实明细表（品种、规格、工程量等），做好现场核量记录（含现场照片）和台账管理。

- （四）参与对维护服务单位的绿化养护、卫生保洁、设施维护、安全巡查、除四害、白蚁防治等工作进行监督巡查，参与对维护服务单位的服务质量进行月度检评、提供专业分析及提出整改措施。

（五）参与公园例会，对公园维护质量、整改结果、存在问题等进行分析及提出改善方案。

（六）每月组织一次专业培训，其中包括但不限于以下：

植物病虫害防治，植物修剪方法和技术（如何修剪使植物达到多开花、多次开花、延长花期的效果），植物水肥管理，植物种植技术（根据植物品种或习性进行合理种植）等公园管理相关培训。

（七）参与审核维护服务单位的支付资金申请等工作。

（八）协助采购人收集整理相关资料。

★三、报价要求

本项目投标报价采用报下浮率的方式，投标人报投标下浮率，报价范围为0%≤投标下浮率。下浮率必须为固定数值（保留小数点后2位，如：5.00%），不得存在

区间值（如5.00%～8.00%），否则将被视为非实质性响应招标文件，按无效投标处理。

# 四、人员配置要求

# （一）项目负责人1名：要求为中标供应商注册监理工程师或注册造价工程师，中级或以上职称，具有5年以上类似项目管理经验。

# （二）技术人员4名：要求为中标供应商在职人员，初级或以上技术职称，具有类似项目管理经验。

五、其他要求

（一）根据有关法律法规及本项目服务合同的约定，制订相关的管理制度，编制年度计划，并经采购人审定后实施。

（二）按要求完成各类核量工作，并编制书面报告，按时递交给采购人审核。

（三）检查监督维护服务单位的服务质量、安全生产管理制度，发现存在服务质量问题、安全隐患的，要求维护服务单位整改并通知采购人。

（四）参与审核维护服务单位提交的支付资金申请，签发或出具支付申请，并报采购人审批。

（五）本项目的服务合同终止或解除，中标供应商必须在采购人要求的时间内及时移交本项目，并向采购人移交有关档案资料。

（六）中标供应商不得转包或分包本项目的服务内容。否则，采购人将按合同违约条款解除合同，并要求中标供应商在规定的时间内移交项目及有关档案资料，同时要求中标供应商按合同金额的10%支付违约金。

（七）中标供应商应具备本项目服务所需的齐全的通讯、办公、检测、测量设备和车辆（两台或以上）等，对采购人交待的工作任务做到快速响应。

（八）对维护服务单位违反法规、规章及施工、养护合同内容的行为，应及时通知维护服务单位进行处理；在绿化迁移、核实数据服务过程中发生的事故应及时告知采购人；公共设施需要维修、保养的，应及时告知采购人。

（九）对维护服务单位占用公共设施或擅自改变公共设施使用功能的，应要求维护服务单位限期改正并及时告知采购人；应督促维护服务单位及时清理在施工、养护过程中产生的垃圾。

（十）在本项目实施过程中无法解决的事项，要及时向采购人反映。

（十一）在服务期内，中标供应商必须做好工作人员的安全教育工作，采取足够的安全防范措施，保证工作人员的安全。中标供应商工作人员在本项目范围内发生事故的一切责任由中标供应商承担。

（十二）本项目服务合同履行过程中，项目负责人及重要岗位的技术人员应保持相对稳定，以保证技术咨询服务工作正常进行。中标供应商更换项目负责人时，应提前7天向采购人书面报告，经采购人同意后方可更换；中标供应商更换项目架构的其他技术人员时，应以相当资质与能力的人员替换，并书面通知采购人。

（十三）中标供应商的工作人员须有符合国家规定的上岗证，重要岗位人员聘用要经采购人审定，同时，中标供应商的工作人员须听从采购人调动指挥。采购人有权要求乙方及时更换有下列情形之一的工作人员：

1.有严重过失行为的；

2.有违法行为不能履行职责的；

3.涉嫌犯罪的；

4.不能胜任岗位职责的；

5.严重违反职业道德的；

6.其他采购人认为应当更换的情形。

（十四）中标供应商工作人员的工资、社会保险等福利，必须符合国家有关规定；因中标供应商拖欠本项目工作人员劳动报酬等原因造成群体性劳资纠纷的，采购人可按合同违约条款解除合同，并要求中标供应商按合同金额的10%支付违约金。

六、付款方式

本项目以银行转账方式支付。签订合同且中标供应商提交履约保函后，采购人实施分期支付，具体分期付款方式：

（一）预付款：在签订合同以及具备实施条件后，采购人按照合同金额的30％支付预付款，预付款从进度款中全额扣回。

（二）进度款：

中标供应商在每季度第一个月前10日，将工作成果资料交付采购人并经采购人审核合格后向采购人申请支付上一季度服务费用的90%，余下的10%费用在项目年度服务期满，经采购人验收合格后15日内一次性无息付清。如中标供应商提供的服务不足一个月时按日计算服务费。

（三）采购人在收到中标供应商提供的等额正式完税发票及完整的请款资料后5个工作日内办理支付手续。

（四）本项目的经费由财政拨款，如因特殊情况的影响，拨款未能及时到位，中标供应商不得以此为由拒不履行服务，否则采购人将按规定扣减当月服务费用。

七、履约担保

（一）中标供应商在签订合同后15个工作日内，一次性向采购人提交合同金额5%的见索即付履约保函作为履约担保，并将履约保函原件送交采购人备查和代为保管，保函有效期不得早于合同服务期届满之日起满六个月。对于因中标供应商原因提前解除合同的，或造成采购人受到较大损失的，或在服务期发现原投标材料有虚假证明，报经政府采购管理部门认定属实后依法进行处罚的，该履约保证金不予退还。

（二）中标供应商发生如下情形之一的，采购人不予退还履约保证金（履约保函）：

1.中标供应商事前未告知或未征得采购人同意而将本项目转包或分包的；

2.中标供应商未能按合同约定履行服务义务、职责而造成采购人财物损失的；

3.中标供应商在服务过程中发生严重失职导致责任事故或者不良社会影响的；

4.中标供应商克扣人员工资或未按规定及时足额支付人员工资福利待遇的；

5.中标供应商违反合同规定，所提供的服务未达到合同要求，采购人发出书面整改通知，中标供应商未按要求及时整改，累计发出达三次的。

如在合同期内，中标供应商发生以上情形之一，采购人可直接从为中标供应商提供履约保函的担保机构直接提取违约金作为造成各种损失的补偿。

（三）逾期不退还履约保证金（履约保函）的违约责任：

因采购人原因逾期退还履约保证金（履约保函）给中标供应商造成损失的，由采购人负责赔偿。

（四）合同期间,中标供应商违约,严重影响采购人正常工作,造成人身伤害、财产受损,采购人有权单方终止合同,同时向中标供应商索偿；中标供应商拒绝赔偿的，履约保证金将用于冲抵采购人经济损失后返还金额，如保证金不足以冲抵损失时，采购人有权另行向中标供应商追讨。

八、违约责任与赔偿损失

（一）中标供应商提供的服务不符合招、投标文件或合同规定的，采购人有权拒收，并要求中标供应商限期整改。中标供应商不能按采购人要求的限期完成核量工作累计达三次的，采购人可按合同违约条款终止合同，并要求中标供应商按合同金额的10%支付违约金。

（二）中标供应商未能按合同规定的时间提供服务，从逾期之日起，每日按合同金额的3‰向采购人支付违约金；逾期15天以上的，采购人将按合同违约条款终止合同，由此造成的采购人经济损失由中标供应商承担。

（三）中标供应商在技术咨询服务工作中，所监管项目受到有关投诉，一经查实属中标供应商的监管责任的，投诉一次扣减服务费500元，投诉二次扣减服务费1000元，投诉三次扣减合同金额5‰的服务费，累计达三次后，采购人可按合同违约条款取消其服务资格，解除合同。

（四）中标供应商在技术咨询服务工作中，未履行职责给采购人造成损失的，应当向采购人承担赔偿责任。

（五）中标供应商在技术咨询服务工作中，必须填写工作日志并签字，处理核量工作存在的问题或需要预防的问题，并督促维护服务单位及时改正和执行，如未做到，一次扣减服务费100元，二次扣减服务费300元，三次扣减服务费600元，累计达三次后，采购人可按合同违约条款取消其服务资格，解除合同。

（六）中标供应商为本项目配置的服务工作人员必须满足采购需求中所限定的人数，否则，每次查到每缺一人扣减服务费500元。当月发现三次以上的，在每人次扣减服务费500元的基础上再扣减合同金额1%的服务费。

（七）合同终止或解除，中标供应商未按采购人要求移交有关档案资料的，从逾期之日起，每日按合同金额的1‰向采购人支付违约金。