2024年黄埔区公园及广场机电维保服务项目

（子包一/子包二）

合 同 书

（中小企业预留合同）

（合同编号：              ）

项目名称：

发 包 人：

承 包 人：

签订日期：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及“2024年黄埔区公园及广场机电维保服务项目（子包一/子包二）”（项目编号：              ）招标文件的要求和招标结果，经甲乙双方协商一致，本着平等互利和诚实信用的原则，签订本合同。双方共同遵守如下条款：

一、 项目概况

（一）服务内容、服务范围

1.本项目服务内容：甲方管辖范围内的公园、广场以及后期新接管的公园及广场的监控、车库门控、照明、广播、景观喷泉等机电配套设施设备的维保服务。

2.本项目服务范围：广州市黄埔区，具体服务范围以甲方现场实际划分为准。

3.本项目任务由甲方具体指定，并以下达的书面任务单为准，乙方根据甲方下达的机电维保任务单和具体要求实施。在本项目实施期间，若乙方实施效果不能满足甲方要求的，甲方可另行指定其他单位在本项目范围内实施，乙方不得提出异议或反对。

（二）服务期限、合同金额

1.本项目服务期限：2年，从     年  月  日起至     年  月  日止；本项目中标下浮率：   ，项目合同总金额：    元（大写：人民币         ）。服务期内，合同一年一签，具体如下：

（1）第一年度合同服务期限：    年  月  日至    年  月  日，合同金额：    元（大写：人民币         ）。

（2）第二年度合同服务期限：    年  月  日至    年  月  日，合同金额：    元（大写：人民币         ）。

2.本合同为第   年度合同，服务期限：    年  月  日至    年  月  日，本合同金额：    元（大写：人民币         ）；合同到期或累计结算金额达到本合同金额    元时服务期终止，以先达到的条件为准。

（三）项目实施方式

1.乙方实际完成的经黄埔区财政局审定的工程量总额，不能超过本合同金额    万元。乙方在本合同服务期限内实际完成的经黄埔区财政局审定的工程量总额达    万元时，本合同提前终止。乙方实际完成的经黄埔区财政局审定的工程量总额在本合同金额内的，按黄埔区财政局评审结果据实支付；经黄埔区财政局审定的工程量总额超过本合同金额的，超过部分不予支付。乙方应及时做好已完成工程量的统计工作，对甲方超过本合同金额下达工作任务进行提示，避免出现超合同金额的情况。

2.本项目采取包工、包料、包设备、包质量、包安全文明作业的总价包干形式按时完成甲方下达的工作任务。合同价格包含项目服务期限内的各项管理费、维保巡检费、零配件及易耗品更换费、设备换置费、工具机械费、材料费、检测费、运输费、作业车辆燃油费、人员工资、加班费、突发性作业费、劳保费、福利费、保险费、风险金、税费、不可预见费和利润等全部费用，甲方不再额外支付调整。

3.服务期间，甲方将按招投标文件及本合同约定的内容对乙方进行考核。如遇国家法律法规或上级政策变动而终止本项目，甲方将不承担任何责任。经甲方通知后，本项目服务期限终止，乙方同意服务费根据已提供服务的实际情况进行结算。

二、项目要求

（一）人员配置要求

1.本项目包含园灯、空调、通风、监控、低压配电房、楼宇控制、智能楼宇监控、停车场管理、公共广播、景观喷泉、跌水瀑布、涌泉及水流壁等机电设施设备维护、维修、经常性检修等工作，涉及机电系统多个专业，对人员专业性、综合性及管理要求较高，为保障项目长期顺利、稳定地运行，需组建专门的技术队伍，定点定岗在主要公园及广场办公（办公设施、设备由乙方自行提供），负责按期对公园及广场配套机电设施设备进行巡查、维护、检测与维修保养。

2.乙方须投入满足本项目相应子包服务需求的专业的技术人员不少于5名，包括但不限于：项目负责人1名，现场技术负责人1名，技术人员3名。配置人员须符合项目开展需要，应具备本项目相关的专业知识及技术水平，熟练掌握强弱电专业知识及专业技能，熟悉本项目维保相关工作所需货物的规格、技术指标及安装工艺，且具有丰富的现场工作经验，具有较好的沟通协作能力，有足够能力按时按质完成本项目工作。项目负责人应具有机电工程相关专业高级工程师技术职称，有5年或以上机电类（机电工程施工或机电维修保养等）相关项目管理工作经验；现场技术负责人应具有机电工程相关专业中级工程师或以上技术职称，有5年或以上机电类（机电工程施工或机电维修保养等）相关项目现场管理工作经验；技术人员应持有有效的电工操作证（特种作业操作证（电工）），有3年或以上机电工程施工或机电维修保养等相关工作经验。所有人员须持证上岗，项目负责人及现场技术负责人须保证固定不变，技术人员须较为固定，如需更换，需征得甲方同意。

3.根据项目实施的实际需要，甲方有权要求乙方增加相应的工作人员，以保证项目顺利实施。

（二）作业要求

1.乙方须派专职技术人员在部分机电设施设备较多的公园驻场办公，负责甲方新接管公园及广场配套机电设施设备的各项移交及验收工作，并掌握甲方管辖范围内各设施设备的相关情况。如果遇到突发情况或相关检查，需要乙方另外增派工作人员到场协助的，乙方须积极配合，且所产生的一切费用（含人员费用）由乙方承担。

2.乙方须在服务区域范围内设立值班室。

3.乙方须对本项目服务范围内所有机电设施设备进行巡查和维护保养，每月不少于1次全面巡查，并将当月巡查记录登记造册，月底移交甲方审核存档。

4.乙方须每半年对甲方的低压电房设备及相关机电设备的系统进行约定停电检测及全面检查，并将检测及检查结果、建议以书面形式上报甲方。

5.乙方须按国家及广东省、广州市的相关规定和标准对公园机电设施设备、低压电房配电系统等进行维保，应协助做好公园消防系统、防雷系统等相关系统的年检工作，确保消防系统、防雷系统等经有关部门年检合格。

6.乙方须严格按照机电等相关专业的技术规范、标准及甲方要求提供服务，按各专业机电设施设备的使用说明和操作规程安全作业，严格遵守安全生产相关法律法规，作业人员应持证上岗，上岗前必须进行安全教育和技术培训，采取必要的安全防护措施，杜绝一切人为安全隐患及安全事故的发生。

7.乙方在日常检查中发现机电故障或接到报障通知后，应及时进行处理。发生普通故障，对系统运行及甲方工作影响不大时，应在24小时内修复完毕；发生紧急故障，影响甲方工作时，应在3小时内修复完毕；发生严重故障或事故时，应立即到达现场维修并及时排除故障、解决问题。

8.如遇特殊情况（重大活动、节假日、重要迎检接待活动等）或有特殊任务要求时，乙方须无偿增派专职技术人员现场值守，配合甲方工作，确保相关活动及工作顺利进行。

9.乙方须根据甲方要求每年安排消防等专业演练不少于1次，宣讲有关机电常识、用电安全、机电设备使用方法等，强化甲方工作人员安全防范意识和应急处置能力。

10.乙方须根据甲方需求安排专人负责每周一至周日晚上公园喷泉的开放（具体开放时间由甲方确定），如甲方巡查发现或公园保安人员反映乙方未按时开启、关闭喷泉，每次扣罚项目款200元。

11.乙方工作人员日常巡查时间参照甲方现场管理人员上下班时间（具体由甲方安排，包括周末、节假日的轮休、值班、加班，且所产生的一切人员费用由乙方承担）。

12.乙方在对各公园机电设施设备进行巡查时，有义务告知甲方设施设备的使用状态，并通过保养延长设施设备的使用寿命。

13.乙方在维护保养期间，须确保本项目服务范围内配套机电设施设备等系统使用正常，无故障运行率达95%以上。

（三）其他要求

1.乙方不可转包或分包项目内容，不能转移乙方的承包责任，不得随意布置、任意变更公园及广场机电设施线路。如乙方出现分包或转包行为，或擅自改动公园及广场机电设施线路，或有严重的维修质量问题经警告仍未能返工合格，或有破坏行为的，甲方可按合同违约条款终止合同并由乙方承担违约责任。

2.项目实施期间，因乙方原因造成人员伤害、伤亡和财产损失的，由乙方承担全部责任和负责赔偿。

3.乙方应完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求，

4.乙方必须按国家及广东省、广州市相关规定为其工作人员缴纳社会保险费用、缴存住房公积金、购买意外险等相关保险，保证员工的工资、社保、劳保等福利待遇，保障员工的劳动安全。项目实施期间，乙方工作人员发生的各种事故（包括但不限于治安、交通、防火、安全等事故）、劳资纠纷等，由乙方承担全部责任和负责赔偿。

5.乙方工作人员必须健康状况良好、无精神病史，并取得相关专业上岗操作证或资格证，无违法犯罪记录，不得有任何损害甲方利益的行为。否则，甲方有权要求乙方更换。

6.严禁乙方工作人员私自携带甲方物品或其他任何不属于乙方的物品外出，乙方工作人员需随时接受和配合甲方的检查，如有违反，甲方将按公园管理规定作出相应的处罚。

7.乙方工作人员在本项目服务范围内发生违法、违规行为的，所造成的一切后果和损失，由乙方承担全部责任和负责赔偿。

8.乙方必须根据任务单相关要求，按时高质量完成工作任务，项目实施期间必须做好施工围蔽，若因乙方施工不规范造成外界投诉的，每次扣罚项目款5000元；在省、市、区有关部门检查中导致甲方被通报批评的，每次扣罚项目款10000元。

9.项目实施期间，因乙方原因延期开工造成不良影响（如：造成安全隐患、危险隐患，被媒体进行负面报道，影响检查评比结果，被甲方上级部门点名批评等），视情况严重程度，甲方可出具警告通知并扣罚单项项目费用（结算价）的5%-10%。

10.项目实施期间，因乙方原因造成工期延误的，甲方有权根据单项项目情况扣罚一定项目款。延误工期1-5天，扣罚项目款1000元；延误工期6-10天，扣罚项目款2000元；延误工期10天以上，扣罚项目款5000元。合同有效期内，如本项目一个季度内各公园、广场累计单项项目延误工期达5次的，或本项目一年内各公园、广场累计单项项目延误工期达15次的，甲方可按合同违约条款终止合同，并有权将未完成的合同任务通过合法程序另行委托其他单位实施，以保证项目顺利运行，由此产生的一切费用由乙方承担，一切后果由乙方自负。同时，因乙方原因造成工期延误导致甲方经济损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

11.项目实施期间，乙方需维护好公园景观效果，不得破坏绿化、设施、污染湖水等。若乙方在项目实施过程中破坏公园景观，对公园景观产生影响的，接到甲方通知后，必须在24小时内将被破坏的公园景观恢复原状。逾期未整改或整改未达到要求的，甲方有权安排其他单位进行整改，由此产生的一切费用由乙方承担，并扣罚乙方单项项目费用（结算价）的10%。

12.项目实施期间，乙方工作人员随意浪费水电和蓄意破坏设施的，除照价赔偿水电费及设施费外，每次扣罚项目款1000元。

13.所有实施项目，乙方需凭施工必备资料申请工程量核实与验收，单项项目完工后，乙方应提交验收申请和验收资料（验收表、工程量清单、项目实施前后对比照片及其他相关资料）给甲方，经双方核实后，对于未按照甲方任务单要求、施工图施工及工程质量不符合要求的，乙方须无条件整改，直至达到验收标准为止。工程量清单须经现场核实双方签字确认，否则无效。经甲方核实验收通过后，乙方应按要求及时申报办理结算送审（按黄埔区财政局结算送审相关程序办理）。

14.乙方在项目实施期内必须配合甲方在招标范围内的应急工作。

15.乙方保证在合同期内严格遵守合同约定，提供始终如一的高质量高标准的服务，尊重和服从甲方的指挥和管理，随时配合甲方的调度及工作安排。合同期内如项目内容发生变化，乙方应积极配合甲方进行调整，乙方如有其他方案和建议，应提前与甲方商议，并提供详细可行的实施方案和相关资料，以便甲方决策。

三、质量及验收标准

（一）项目质量须达到合格或以上标准，应符合国家相关法律法规规定，符合国家、行业和地方现行相关质量标准、规范，若项目服务期内国家、行业和地方颁布新的标准、规范，则按最新的标准、规范执行。项目质保期为一年，在质保期内发生质量问题的，乙方应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

（二）项目验收按招投标文件、合同要求及国家、广东省、广州市相关质量标准和行业有关验收标准、规范执行，验收须达到合格标准，如验收不合格，乙方须按质量管理和甲方的要求通过返工和补救等办法进行整改，直至验收合格为止，由此产生的相关费用由乙方承担。

（三）未尽的技术条件和要求均按国家、行业和地方最新标准执行。

四、付款方式

（一）费用核算

项目任务由甲方具体指定，并以下达的书面任务单为准。项目实施过程中，对已完成的任务，由甲方或其委托的第三方核实工程量。乙方送审的每项任务（以任务单为准）均需达到验收标准，即按要求完成任务并经验收合格。由乙方定期（原则每三个月一次，具体可视实际情况调整）累计汇总已达到要求的任务单，编制结算书向甲方申报结算。计价依据如下：

1.工程量根据任务单、验收表、核实表计算。

2.执行标准：

（1）执行最新的国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、《园林绿化工程工程量计算规范》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》和《市政工程工程量计算规范》。

（2）执行广东省造价管理部门编制的最新的《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省市政工程综合定额》和《广东省园林绿化工程综合定额》。

（3）材料价格参考项目实施当期《广州地区建设工程常用材料综合价格》、《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》调整，缺项材料参考同期市场价。

（4）执行项目实施当期的广东省、广州市造价管理部门颁发的最新计价程序和计价依据。

（5）规费和税金根据广东省、广州市各有关管理部门颁发的最新标准进行取费。

（6）本项目中标下浮率为   ，项目结算造价需按项目中标下浮率下浮后进行计算。

（二）支付原则

1.结算款以黄埔区财政局审定的工程结算价为准。如果黄埔区财政局审定的工程结算价已套算中标下浮率的，则按该结算价进行阶段性请款，实际支付金额=黄埔区财政局审定的工程结算价；如果黄埔区财政局审定的工程结算价未套算中标下浮率的，则按该结算价扣除中标下浮率后的余额进行阶段性请款，实际支付金额=黄埔区财政局审定的工程结算价×（1-中标下浮率）；支付金额由黄埔区财政局审批核拨，最终以黄埔区财政局核定的金额为准。

2.本项目以银行转账方式支付，签订合同且乙方提交履约保函后，在财政资金到位情况下，甲方实施分期支付，具体分期付款方式：

（1）预付款：在合同签订生效以及具备实施条件后，甲方按照本合同金额的30％支付预付款，预付款从进度款中一次性全额扣回，在进度款支付时先行抵扣。

（2）进度款：根据项目合同书、任务单、验收表、核实表、实施前后对比照片、黄埔区财政局出具的核定通知书等相关资料，分期支付，进度款每期支付额以黄埔区财政局每期核定的数额为准（含预付款数额）。

（3）在黄埔区财政局审定的基础上，以上款项总和不得超过本合同金额，超过部分不予支付。

（4）当符合支付条件时，甲方原则上在收到乙方提供的等额正式完税发票及完整的请款资料后5个工作日内办理支付手续。

3.本项目的经费由财政拨款，采用财政集中支付方式由区财政直接支付，付款时间为财政资金到位情况下甲方向财政部门提出支付申请的时间，不含财政部门审查的时间，因财政支付管理流程等特殊情况影响或乙方原因造成的支付延迟不属于甲方违约，甲方不承担逾期付款的违约责任。乙方不得以此为由延迟履行或拒不履行服务，否则甲方将按合同违约条款扣减相应项目款。

五、履约担保

（一）乙方在签订合同后30个工作日内，一次性向甲方提交本合同金额5%的见索即付履约保函作为履约担保，并将履约保函原件送交甲方备查和代为保管，保函有效期不得早于合同服务期届满之日起满六个月，保函在有效期届满后自动失效。若乙方无违约行为，在保函有效期届满后，乙方提出申请，甲方将履约保函原件退还乙方。对于因乙方原因提前解除合同的，或造成甲方受到较大损失的，或在服务期发现乙方原投标材料有虚假证明，报经政府采购管理部门认定属实后依法进行处罚的，该履约保证金不予退还。

（二）乙方发生如下情形之一的，甲方不予退还履约保证金（履约保函）：

1.乙方擅自将本项目转包或分包的；

2.乙方未能按合同约定履行服务义务、职责而造成甲方财物损失的；

3.乙方在服务过程中发生严重失职导致责任事故或者造成不良社会影响的；

4.乙方克扣人员工资或未按规定及时足额支付人员工资福利待遇的；

5.乙方违反合同规定，所提供的服务未达到合同要求，经甲方发出书面整改通知累计达三次，乙方仍未按要求及时完成整改的。

如在合同期内，乙方发生以上情形之一，甲方可直接从为乙方提供履约保函的担保机构直接提取违约金作为造成各种损失的补偿，不足部分由乙方直接支付。

（三）逾期不退还履约保证金（履约保函）的违约责任：

因甲方原因逾期退还履约保证金（履约保函）给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿。

（四）合同期间，乙方违约，严重影响甲方正常工作，造成人身伤害、财产受损，甲方可按合同违约条款终止合同，并向乙方索偿；乙方拒绝赔偿的，履约保证金将用于冲抵甲方经济损失后返还金额，如保证金不足以冲抵损失时，甲方有权另行向乙方追讨。

## 六、甲乙双方的权利和义务

## （一）甲方的权利和义务

甲方项目负责人：       ，联系电话：              。

## 1.审定乙方拟定的项目管理制度、项目实施方案和年度计划，并提出合理化建议，督促乙方健全应有的制度规程、工作规范等。

## 2.检查监督乙方工作的实施及制度的执行情况。

## 3.对乙方不称职的工作人员，甲方有权要求乙方限期更换。

## 4.指导乙方做好项目管理服务工作。

## 5.当满足合同约定支付条件时，按时支付服务费给乙方。

6.监督乙方按照本合同规定内容所进行的项目工作。

7.招标文件、投标文件及合同附件中约定的甲方其他权利义务。

（二）乙方的权利和义务

乙方项目负责人：       ，联系电话：              。

## 1.根据有关法律法规、投标文件及本合同的约定，制订项目管理制度，编制项目实施方案、年度计划，根据甲方审定的管理制度、实施方案及年度计划开展项目相关工作。

## 2.按甲方要求及时如实向甲方报告项目实施情况；在服务过程中发生的事故应及时告知甲方，对无法解决的事项，要及时向甲方反映。

## 3.建立、妥善保管和正确使用本项目相关的管理档案，并负责及时记录项目有关工作情况。

## 4.对公园内的公用设施不得擅自占用和改变使用功能。

## 5.因乙方在工作中的过错或违反本合同的约定进行作业造成甲方或第三人损失的，乙方应依法承担赔偿责任。

## 6.本合同终止时，乙方必须在甲方要求的时间内及时向甲方移交全部管理用房及项目的全部档案资料，确保移交的资料和设备、设施齐全、完好无缺。

## 7.招标文件、投标文件及合同附件中约定的乙方其他权利义务。

七、违约责任

（一）乙方提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收。乙方有下列情形之一的，甲方有权单方终止合同并不给予乙方任何赔偿或补偿，同时有权要求乙方按本合同金额的10%支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿。

1.在合同有效期内，乙方擅自将本合同范围内的工作内容分包或转包给其他单位或个人实施的。

2.在合同有效期内，因乙方原因造成工期延误，一个季度内各公园、广场累计单项项目延误工期达5次的，或一年内各公园、广场累计单项项目延误工期达15次的。

3.乙方存在其他违约行为，经甲方书面催告后仍不改正的。

4.乙方与甲方签订的合同文件中规定的其他解除合同的情形。

（二）乙方因工作疏忽而造成甲方财物损失的，应按实际损失承担赔偿责任。

（三）乙方工作人员在工作时间违反甲方的管理规定造成安全事故、综治事件，造成甲方名誉和形象受损的，乙方应立即采取有效措施进行处理，恢复甲方的名誉，并向甲方支付违约金20000元，若造成甲方损失的，应予以赔偿。违约金和赔偿金在支付项目款时扣除，当期支付款额不足扣除的，在后续支付款额中继续扣除，直至扣足为止。

（四）乙方必须保证按照国家、广东省及广州市的法律法规及政策规定依法用工、合法经营，否则将承担由此产生的一切责任。甲方保留因此而终止合同的权利。

（五）当满足合同约定支付条件时，甲方应按合同规定及时办理支付手续，甲方无正当理由逾期拒付项目款的，每逾期一天，由甲方按当期应付未付项目款的1‰向乙方支付违约金，该项违约金最高不超过当期应付未付项目款的1%。因政府内部支付管理流程等特殊情况影响或乙方原因造成的支付延迟不视为甲方违约，甲方不承担逾期付款的违约责任。

（六）甲方或乙方为实现权利产生的费用，包括但不限于诉讼费用、鉴定费用、检测检验费用、代理费用、公证费用、保全费用、执行费用等，均由违约方承担。

（七）其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

## 八、知识产权归属

## 乙方应保证应用于本项目的技术、产品、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担，因此给甲方造成的损失包括但不限于赔偿费、诉讼费、律师费、担保费、公证费等全部由乙方承担。

## 九、保密

## 项目实施过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。法院审理期间，除提起诉讼的事项外，合同其余事项照常执行。

十一、不可抗力

## 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其他

（一）本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（二）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

（三）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

（四）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执三份。本合同自甲乙双方签字盖章后，合同约定的服务起始之日起生效。本合同未尽事宜，由双方协商处理。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)：                 法定代表人(签字或盖章)：

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

签约日期:     年   月   日               签约日期:     年   月   日

廉 洁 协 议

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

为了在项目实施中保持廉洁自律的工作作风，防止项目承发包过程中不正之风和腐败现象的发生，根据国家、广东省和广州市有关项目承发包和廉政建设的各项规定，结合项目的特点，特订立本协议如下：

一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家、广东省和广州市关于项目承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销应由甲方或个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求和接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国、出境等提供方便。

六、甲方工作人员不得在乙方兼职以及向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方项目有关的材料设备供应、项目分包等经济活动。

七、乙方及其工作人员不得利用向甲方及其工作人员行贿、提供好处等不正当手段承揽项目。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就项目承包、项目费用、材料设备供应、工作量变更、项目验收、项目质量问题等进行私下商谈或约定。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

十、乙方不得为甲方及其工作人员购置或者长期无偿提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方及其工作人员有违反本协议上述行为的，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并及时向甲方领导、甲方上级单位或纪检监察、检察机关举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续项目投标优先权。甲方工作人员向乙方索贿，经乙方检举，被纪检监察、检察机关立案查处认定的，乙方有权从甲方获得被索贿款2倍作为奖励（此款由索贿人承担），由此产生的办案费由甲方索贿人承担。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员，经查证属实的，甲方有权要求乙方按本合同金额的5%支付违约金，上述违约金可由甲方直接从应付项目款中扣除，同时甲方有权将乙方违反本协议的情况呈报上级主管部门。乙方在项目实施中贿赂甲方工作人员，被纪检监察或司法机关查处的，甲方有权终止本项目合同，由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，并向甲方承担经济赔偿责任。

十三、本廉洁协议是2024年黄埔区公园及广场机电维保服务项目（子包一/子包二）承发包中甲乙双方的行为规范，应共同遵守，做好项目管理和廉政建设，双方签署后协议立即生效，在本项目通过最终验收并经考核单位考核后自动终止。

十四、本协议一式六份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执三份。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)：                 法定代表人(签字或盖章)：

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

签约日期:     年   月   日               签约日期:     年   月   日